# 🎯 PRODUKTIONS-PRIORITÄT (OPTIMIERT)

Ich gebe dir das wie ein Build-Plan.
Wenn du genau das befolgst → hast du schnell eine spielbare Demo.

# 🥇 PHASE 1 – „SPIELBAR IN 1 TAG“

👉 Ziel:
Du kannst dein Spiel starten, spielen und fühlen.

## 🧱 1. BACKGROUNDS (ABSOLUT FIRST)

Ohne die → kein Spielgefühl.

### 🔥 MACH DIESE 3 ZUERST:

## 🟡 1. salon_evening ⭐⭐⭐ (WICHTIGSTE SZENE)

Warum:

- E_PUBLIC_FRICTION spielt hier

- 50% deiner Demo passiert hier

## 🌉 2. bridge_evening ⭐⭐

Warum:

- B-Szenen leben davon

- Kontrast zum Salon

## 🕯️ 3. room_night ⭐⭐⭐

Warum:

- ALLE Intimacy Szenen brauchen das

👉 Wenn du NUR diese 3 hast:
👉 dein Spiel funktioniert bereits

## 👤 2. CHARAKTERE (MINIMAL SET)

### 🫀 A (3 Bilder)

- neutral

- observing

- vulnerable

### 🔥 B (3 Bilder)

- confident

- amused

- intense

### 💀 R (2 Bilder)

- neutral

- thin_smile

👉 Mehr brauchst du NICHT für erste Version

# 🥈 PHASE 2 – „SPIEL FÜHLT SICH RICHTIG AN“

👉 Jetzt wird’s nicht nur spielbar, sondern gut

## 🌆 BACKGROUND ERWEITERUNG

### ergänzen:

- salon_night

- bridge_night

- room_evening

👉 Warum:

- Zeitwechsel wirkt plötzlich real

## 👤 CHARAKTER-UPGRADE

### A:

- distant

- slight_smile

### B:

- bored

- close

👉 Jetzt entstehen Nuancen

## 🌫️ FX (RIESIGER IMPACT)

Mach mindestens:

- smoke_overlay

- vignette_dark

👉 Das ist mehr Wert als 10 neue Bilder

# 🥉 PHASE 3 – „POLISH / WOW-EFFEKT“

Jetzt kommt der Teil, wo Leute sagen:

„Warte… das ist gut“

## 🎬 INTIMACY VISUALS

### 🫀 A:

- close_soft

- silhouette_near

### 🔥 B:

- tension_close

- almost_touch

👉 KEIN Porn
👉 nur Nähe + framing

## 🎨 LIGHT VARIANTS (OPTIONAL ABER STARK)

- salon_warm_intense

- room_deep_shadow

- bridge_heavy_smoke

👉 gleiche BGs → neue Wirkung

# 🚀 IDEALE ARBEITSREIHENFOLGE (SEHR WICHTIG)

Mach es GENAU so:

## TAG 1:

- salon_evening

- room_night

- bridge_evening

## TAG 2:

- A (3 Varianten)

- B (3 Varianten)

- R (2 Varianten)

## TAG 3:

- FX (smoke + vignette)

- salon_night

👉 Ab hier: spielbare Demo

# 🧠 GOLDENE REGEL (DIE DICH RETTET)

🔥 Jedes Bild muss mindestens 3 Szenen tragen

Wenn nicht:
👉 NICHT erstellen

# ❌ WAS DU NICHT JETZT MACHEN SOLLTEST

🚫 20 Expressions
🚫 extra Locations
🚫 perfekte Anatomie fixen
🚫 zu viele Intimacy Bilder

👉 Das ist alles später

# 🔥 REALISTISCHER SCOPE (DEINE DEMO)

Wenn du effizient bist:

## TOTAL:

- 6–9 Backgrounds

- 8–12 Charakterbilder

- 2–4 FX

👉 und du hast ein komplett funktionierendes Spiel

# 🧠 FINALER REAL TALK

Du bist jetzt an einem Punkt, wo viele scheitern:

## ❌ Gefahr:

„Ich mach noch mehr Assets…“

## ✅ Richtig:

„Ich baue eine spielbare Version mit minimalen Assets“