# 🔧 Dev Task Breakdown

# 🧠 STRUKTUR

Ich teile das in:

PHASE 0 → Setup

PHASE 1 → Core spielbar

PHASE 2 → Drama funktioniert

PHASE 3 → Erotik funktioniert

PHASE 4 → Atmosphäre + Polish

PHASE 5 → Demo Release



# 🥇 PHASE 0 – SETUP (1 Tag)

👉 Ziel: stabile Basis

## 🔧 TASKS

### 0.1 Projektstruktur fixen

- 00_state.rpy (wichtig für Load Order)

- 01_systems.rpy

- 02_events.rpy

- screens.rpy

- script.rpy

### 0.2 State sauber trennen

- flags vs pending_story komplett trennen

- keine Mischverwendung mehr

### 0.3 Debug stabilisieren

- F2 Toggle fix

- alle Werte sichtbar

- keine Crashes

### 0.4 Save/Load testen

- Szenen speichern

- zurückladen

- keine State-Desyncs

✅ Ergebnis:

🧱 stabile technische Basis

# 🥈 PHASE 1 – CORE SPIELBAR (2–3 Tage)

👉 Ziel: spielbare Demo ohne Polish

## 🎮 TASKS

### 1.1 Map Loop

- Map Screen

- Locations:

  - Salon

  - Bridge

  - Home

- Zeit läuft (Timer oder Move-based)

### 1.2 Core Events

#### 🔥 E_PUBLIC_FRICTION

- komplett implementieren

- alle Varianten (low/mid/high)

#### 🫀 E_PRIVATE_A

- implementieren

- Trust-Bedingung prüfen

#### 🔥 E_BRIDGE_B

- implementieren

- Attraction-Bedingung

### 1.3 Initiative System

- A Initiative

- B Initiative

- attention Verbrauch

### 1.4 Ambient System

- 5–10 Talk Bits

- Zuhören / Eingreifen Optionen

✅ Ergebnis:

🎮 Spiel ist spielbar
→ noch nicht „gut“, aber funktioniert

# 🥉 PHASE 2 – DRAMA SYSTEM (3–5 Tage)

👉 Ziel: Spiel fühlt sich organisch an

## 🧠 TASKS

### 2.1 Charm vs Consistency

- apply_style() korrekt einbauen

- consistency clamping

- Einfluss auf Trust

### 2.2 Rumor System

- local → global propagation

- decay nachts

- Intervention Einfluss

### 2.3 Exclusivity System

- Formel implementieren

- Drift einbauen

- Konfrontation triggern

### 2.4 Delayed Consequences

- Flags setzen (z.B. public_embarrass_A)

- Effekte später anwenden

### 2.5 Scene Tier System

- scene_score()

- tier(low/mid/high)

- Varianten in Szenen nutzen

✅ Ergebnis:

🫀 Spiel beginnt sich „echt“ anzufühlen

# 🔥 PHASE 3 – EROTIK SYSTEM (2–4 Tage)

👉 Ziel: dein USP funktioniert

## 🔥 TASKS

### 3.1 Intimacy Seeds

- A_intimacy_seed

- B_intimacy_seed

### 3.2 First Intimacy

- A Pfad

- B Pfad

- Tier-System integriert

### 3.3 Second Intimacy

- Commitment vs Avoid

- Lock Flags:

  - A_locked_path

  - B_locked_path

### 3.4 Blocker System

- cleanliness check

- fatigue interrupt

- hard_boundary

### 3.5 Failure ermöglichen

- Szenen können NICHT passieren

- keine Garantie

✅ Ergebnis:

🔥 echtes „Smart Porn System“

# 🎭 PHASE 4 – ATMOSPHÄRE + REGIE (3–5 Tage)

👉 Ziel: Spiel wirkt hochwertig

## 🎨 TASKS

### 4.1 Assets einbauen

- 3 Haupt-BGs

- Charaktere (minimal Set)

### 4.2 UI implementieren

- Fonts

- Dialogbox

- Menü

### 4.3 Animationen

- smoke_loop

- slow_zoom

- vignette

### 4.4 Regie-System

- get_direction()

- apply_scene_mode()

### 4.5 Emotion Mapping

- get_emotion_state()

- apply_emotion_direction()

✅ Ergebnis:

🎬 Spiel fühlt sich „inszeniert“ an

# 🏁 PHASE 5 – DEMO BUILD (2–3 Tage)

👉 Ziel: veröffentlichbare Version

## 🚀 TASKS

### 5.1 Endings

- A Ending

- B Ending

- Limbo

### 5.2 Balancing Runs

- Calm Run testen

- Dominant Run testen

- Chaos Run testen

- Passive Run testen

### 5.3 Bugs fixen

- Event doppelt?

- Flags kaputt?

- Timing Probleme?

### 5.4 Build

- Windows Export

- optional Mac/Linux

### 5.5 Mini-Polish

- Sound rein

- kleine Timing Tweaks

- Text glätten

✅ Ergebnis:

🎮 DEINE ERSTE DEMO IST FERTIG

# ⏱️ REALISTISCHE ZEITSCHÄTZUNG

| Phase | Dauer |
| --- | --- |
| Setup | 1 Tag |
| Core | 2–3 Tage |
| Drama | 3–5 Tage |
| Erotik | 2–4 Tage |
| Atmosphäre | 3–5 Tage |
| Polish | 2–3 Tage |

👉 Gesamt:

🔥 ~10–20 Tage bis Demo

# 🧠 FINALER REAL TALK

Wenn du dich an diesen Plan hältst:

## ❌ Du wirst NICHT:

- dich verzetteln

- 100 Features bauen

- nie fertig werden

## ✅ Du wirst:

- schnell eine Demo haben

- etwas Einzigartiges bauen

- echtes Feedback bekommen

# 🚀 OPTIONAL NÄCHSTER STEP

Wenn du willst, kann ich dir noch machen:

👉 Daily Plan (Tag für Tag Aufgaben)
👉 oder
👉 erste spielbare Szene komplett als Copy-Paste Startfile

Sag einfach.
Jetzt bist du im Build-Modus 🔥