# 🗓️ DAILY PLAN (14 TAGE REALISTISCH)

👉 Ziel:

🎮 spielbare, veröffentlichbare Demo

# 🥇 TAG 1 – PROJEKT FUNDAMENT

## 🎯 Fokus: Struktur + Sicherheit

### ✅ Tasks:

- 00_state.rpy erstellen (alle Variablen rein)

- flags & pending_story trennen

- Basis WorldState + CharState definieren

- Spiel startet ohne Fehler

👉 Ende des Tages:

Spiel läuft → auch wenn noch nichts passiert

# 🥈 TAG 2 – MAP + ZEIT

## 🎯 Fokus: Loop entsteht

### ✅ Tasks:

- Map Screen bauen

- 3 Locations:

  - Salon

  - Bridge

  - Home

- Zeitfortschritt (15 min pro Move)

👉 Ende:

Du kannst zwischen Orten wechseln

# 🥉 TAG 3 – E_PUBLIC_FRICTION

## 🎯 Fokus: erste echte Szene

### ✅ Tasks:

- Event einbauen

- 3 Varianten (low/mid/high)

- Auswirkungen:

  - public_standing

  - trust_A

  - attraction_B

👉 Ende:

Dein Spiel hat Drama

# 🫀 TAG 4 – A PRIVATE SCENE

## 🎯 Fokus: Vertrauen spürbar machen

### ✅ Tasks:

- E_PRIVATE_A implementieren

- trust >= 0.7 Bedingung

- 2–3 Varianten

👉 Ende:

A fühlt sich „real“ an

# 🔥 TAG 5 – B BRIDGE SCENE

## 🎯 Fokus: Spannung reinbringen

### ✅ Tasks:

- E_BRIDGE_B implementieren

- attraction >= 0.6

- dominance + rumor Effekte

👉 Ende:

B funktioniert als Gegenpol

# 🧠 TAG 6 – INITIATIVE SYSTEM

## 🎯 Fokus: NPCs werden aktiv

### ✅ Tasks:

- check_initiative()

- A Initiative

- B Initiative

- attention Kosten

👉 Ende:

Spiel fühlt sich weniger „statisch“ an

# 🎭 TAG 7 – AMBIENT SYSTEM

## 🎯 Fokus: Welt lebt

### ✅ Tasks:

- 5–10 TALK_BITS schreiben

- Zuhören / Eingreifen Optionen

- rumor Einfluss

👉 Ende:

Welt reagiert subtil

# ⚖️ TAG 8 – CONSISTENCY SYSTEM

## 🎯 Fokus: Spielerverhalten zählt

### ✅ Tasks:

- apply_style()

- consistency erhöhen/senken

- Einfluss auf A

👉 Ende:

Entscheidungen haben „Gedächtnis“

# 🔥 TAG 9 – EXCLUSIVITY + DRIFT

## 🎯 Fokus: Drama eskaliert

### ✅ Tasks:

- exclusivity_tension Formel

- delayed flags

- erste Konfrontations-Logik

👉 Ende:

Spannung entsteht automatisch

# 🫀 TAG 10 – FIRST INTIMACY

## 🎯 Fokus: erstes echtes „Adult System“

### ✅ Tasks:

- A Intimacy Szene

- B Intimacy Szene

- Blocker:

  - cleanliness

  - fatigue

👉 Ende:

dein Spiel liefert sein Versprechen

# 🔥 TAG 11 – SECOND INTIMACY

## 🎯 Fokus: Entscheidung erzwingen

### ✅ Tasks:

- Second Intimacy

- Lock Flags:

  - A_locked

  - B_locked

👉 Ende:

Spieler muss sich festlegen

# 🎨 TAG 12 – UI + ASSETS

## 🎯 Fokus: Spiel sieht „echt“ aus

### ✅ Tasks:

- 3 Backgrounds einbauen

- A/B/R minimal Sprites

- Dialog UI

- Schrift

👉 Ende:

kein Prototyp mehr

# 🎬 TAG 13 – ANIMATION + REGIE

## 🎯 Fokus: Atmosphäre

### ✅ Tasks:

- smoke_loop

- slow_zoom

- vignette

- apply_scene_mode()

👉 Ende:

Spiel fühlt sich „cinematic“ an

# 🏁 TAG 14 – ENDINGS + BUILD

## 🎯 Fokus: Release

### ✅ Tasks:

- 3 Endings einbauen

- 2–3 Test-Runs

- Bugs fixen

- Build exportieren

👉 Ende:

🎮 DEINE DEMO IST FERTIG

# 🧠 WICHTIGSTE REGEL

🔥 Wenn du an einem Tag festhängst → Scope reduzieren, nicht erweitern

# 🚀 TEIL 2 – STARTHILFE (COPY-PASTE READY)

Jetzt bekommst du:

🧱 ein minimales Start-Setup, das sofort läuft

# 📁 00_state.rpy

default day = 1

default minutes = 480

default phase = "morning"

default fatigue = 0

default cleanliness = 3

default public_standing = 0

default dominance_image = 0

default reliability_image = 0

default rumor_heat = {"salon": 0, "bridge": 0, "home": 0}

default rumor_global = 0

default exclusivity_tension = 0

default flags = set()

default pending_story = set()

default trust_A = 0

default attraction_B = 0

default attention_A = 0

default attention_B = 0

default consistency = 0

default last_style = None



# 📁 script.rpy (START)

label start:

scene black

"Die Stadt atmet Dampf."

"Und merkt sich Dinge."

jump map



# 📁 map

label map:

menu:

"Wohin gehst du?":

"Salon":

$ advance_time(15)

jump salon

"Brücke":

$ advance_time(15)

jump bridge

"Zuhause":

$ advance_time(15)

jump home



# 📁 TIME SYSTEM

init python:

def advance_time(delta):

global minutes, day, phase

minutes += delta

if minutes >= 1440:

minutes -= 1440

day += 1

hour = minutes // 60

if 6 <= hour < 12:

phase = "morning"

elif 12 <= hour < 18:

phase = "afternoon"

elif 18 <= hour < 22:

phase = "evening"

else:

phase = "night"



# 📁 SIMPLE SALON

label salon:

scene salon_evening

"Der Salon ist warm."

"Zu warm, um neutral zu sein."

if "public_friction_done" not in flags:

jump E_PUBLIC_FRICTION

jump map



# 📁 E_PUBLIC_FRICTION (MINIMAL)

label E_PUBLIC_FRICTION:

"Ein Lächeln, das keines ist."

"Feinmechanik ist hübsch."

"Aber nutzlos."

menu:

"Reaktion":

"Ruhig bleiben":

$ trust_A += 1

"Kontern":

$ dominance_image += 1

$ rumor_heat["salon"] += 1

"Ignorieren":

pass

$ flags.add("public_friction_done")

jump map



# 🔥 DAMIT HAST DU:

## ✔ laufendes Spiel

## ✔ erste Szene

## ✔ Map Loop

## ✔ Zeit-System